# Tính khả thi về kĩ thuật & phạm vi

# Nhiệm vụ:

## Đánh giá tính khả thi kĩ thuật

## Xác định giới hạn và phạm vi kĩ thuật

## Đảm bảo giải pháp đề xuất:

## Phù hợp với năng lực nhóm

## Phù hợp với thời gian cho phép

## Phục vụ đúng mục tiêu quản lý dự án

## Kiểm soát phạm vi và rủi ro kỹ thuật ngay từ đầu, tránh việc dự án mở rộng quá mức hoặc đi sâu vào AI ngoài yêu cầu học phần

# tính khả thi về kĩ thuật:

## Bản chất kĩ thuật của dự án:

## Dự án đề xuất xây dựng một hệ thông AI hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính dựa trên mô hình Retrieval-Augmented Generation (RAG)

## Hệ thống không huấn luyện mô hình AI mới mà tận dụng mô hình ngôn ngữ có sẵn, kết hợp với kho tri thức gồm các văn bản hành chính chuẩn để sinh nội dung có kiểm soát

## Giải pháp nhóm đề xuất tập trung vào việc xây dựng kiến trúc tổng thể, luồng xử lý và quản lý phạm vi và rủi ro kỹ thuật thay vì triển khai AI chuyên sâu

## Hệ thống sử dụng:

## Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có sẵn

## Kho tri thức gồm các văn bản hành chính chuẩn

## Cơ chế truy xuất tài liệu liên quan để hạn chế sai lệch nội dung

## Việc lựa chọn RAG giúp:

## Giảm độ phức tạp kĩ thuật

## Tăng khả năng kiểm soát nội dung sinh ra

## Phù hợp với phạm vi học thuật

## Khả thi về năng lực triển khai:

## Nhiệm vụ bao gồm mô tả kiến trúc và luồng xử lí:

## Mô phỏng kiến trúc RAG

## Xây dựng kịch bản hệ thống

## Đánh giá đầu ra dựa trên tiêu chí chất lượng nghiệp vụ

## Đáp ứng được năng lực kĩ thuật của nhóm

## Khả thi về dữ liệu kĩ thuật:

### Nguồn dữ liệu dự kiến sử dụng:

### Văn bản hành chính mẫu (công khai)

### Nghị định, thông tư, hướng dẫn hành chính

### Mẫu công văn, thông báo, tờ trình

### Không sử dụng:

### Văn bản mật

### Dự liệu nội bộ của cơ quan nhà nước

### Việc dùng dữ liệu công khai giúp tránh được rủi ro pháp lý, đơn giản hóa khâu chuẩn bị dữ liệu và phù hợp với mục tiêu mô phỏng

## Khả thi về hạ tầng kĩ thuật:

## Hạ tầng được giả lập ở mức logic:

## LLM: sử dụng API hoặc mô tả khái niệm

## Kho tri thức: mô phỏng CSDL

## Backend: mô tả luồng xử lí

## Giao diện: mô phỏng chức năng nhập yêu cầu – nhận kết quả

## Khả thi trong điều kiện học tập và làm việc của nhóm

## Kết luận về tính khả thi kĩ thuật:

## Dự án không đi sâu vào triển khai AI chuyên sâu, mà đảm bảo được triển khai ở mức mô hình kiến trúc, luồng xử lí và quản lý phạm vi và rủi ro, nên đảm bảo tính khả thi về mặt kĩ thuật

# phạm vi dự án

## Phạm vi chức năng (In-Scope):

## Xác định hệ thống AI là công cụ hỗ trợ cán bộ, với các chức năng:

## Tiếp nhận yêu cầu soạn thảo văn bản

## Truy xuất các văn bản hành chính liên quan

## Sinh dự thảo ban đầu

## Cho phép người dùng chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung

## Các loại văn bản được hỗ trợ:

## Công văn

## Thông báo

## Tờ trình

## Quyết định hành chính đơn giản

## Phạm vi ngoài dự án (Out-of-Scope):

## Dự án không bao gồm:

## Tự động phê duyệt hoặc kí văn bản

## Xử lý văn bản mật hoặc nhạy cảm

## Tư vấn pháp lý hoặc ra quyết định hành chính

## Liên thông nhiều cơ quan hoặc hệ thống cấp quốc gia

## Học liên tục hoặc cập nhật tri thức thời gian thực

## Việc giới hạn phạm vi như vậy nhằm đảm bảo

## Tính khả thi trong học kỳ

## Giảm rủi ro kỹ thuật và pháp lý

## Tập trung vào mục tiêu quản lý dự án

## Phạm vi kỹ thuật của mô hình RAG:

## Hệ thống RAG bao gồm:

## Retriever: tìm kiếm văn bản hành chính liên quan

## Generator: sinh nội dung dự thảo dựa trên tài liệu truy xuất

## Knowledge Base: tập văn bản hành chính chuẩn

## Giao diện người dùng: nhập yêu cầu và xem kết quả

## Không triển khai:

## Tối ưu thuật toán AI

## Đánh giá mô hình bằng chỉ số chuyên sâu

# giả định kỹ thuật (assumptions):

## Mô hình ngôn ngữ có sẵn đáp ứng yêu cầu sinh văn bản

## Dữ liệu văn bản hành chính là dữ liệu công khai

## Hệ thống được triển khai ở mức mô phỏng

## Người dùng cuối có kiến thức nghiệp vụ hành chính cơ bản

# ràng buộc kỹ thuật (contraints)

## Thời gian thực hiện

## Nguồn lực của nhóm

## Không triển khai AI chuyên sâu

## Không xử lí dữ liệu mật